杨任宇老师班-2组-8.28站会简报

昨天主要完成了Dockerfile文件，并成功将前后端以及数据库运行在docker上。在其他机器上按照README成功完成了可复现启动。还完善了测试的逻辑（有同学发现有bug），再次测试，完成了测试报告。

昨天被困扰于微服务的划分，小组成员提出的方案五花八门，未能成功得出一份让众人满意的关于微服务的划分。

今天主要关注于对微服务的划分。并且再次测试流水线，保留相关记录，检测是否有问题。